# Zápis

ze osmého zasedání komise pro sportovní centrum Na Chobotě Rady městské části Praha 17 konaného dne 8.2. 2010 v zasedací místnosti Úřadu městské části Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 – Řepy.

# Poradu řídil: předsedkyně komise starostka Jitka Synková

# Přítomni:

členové komise pro sportovní centrum Na Chobotě

Ing.Ivo Woleský

Miroslav Bartoš Jiří Dvořák

Vlastislav Fencl Jaroslav Bíro Martin Marek

Mgr. Naděžda Zemanová

Omluven : p.Vítková P,Novotná Jako hosté : Ing.F.Rusňak, Ing.M.Kupka -ATPS

(Prezenční listina je k dispozici u tajemníka komise.)

Program: 	1. řešení připomínek k rozpočtu ATPS

2. stanovení základních požadavků

3. informace o projednání možnosti financování formou PPP+EU

Předsedkyně Synková přivítala přítomné a zahájila zasedání. Představila pracovníky ATPS  Ing.Fedora Rusňáka a Ing.Michala Kupku, kteří byly pozváni k osvětlení a konkretizaci některých položek rámcového rozpočtu (dle zasedání komise č.7.)

Ing.Rusňak vysvětlil způsob výpočtu rámcového rozpočtu , který vychází ze základních standardů a stupně rozpracovanosti studie.  Úroveň je nastavena na základní technologie a materiály, se kterými se dá dále pracovat, ale upřesnit rozpočet lze teprve v momentu, kdy je již známo upřesněné propracování objemu hmot z hlediska dispozice ve fázi projektu pro územní řízení.

Další diskuse se rozvinula na základě těchto informací směrem k vyjádření požadavků MČ s tímto závěrečným výčtem :

- zmenšení hmoty stavby

- zrušení dětského hřiště v atriu

- přesun ubytovacích kapacit ze severní části na západ

- zrušení klubu

- hřiště-hlediště otevřené ven také zrušit

- kavárna přesun na západ do hmoty velké haly

- in line dráha by měla kopírovat hranice pozemku ( ne střechu)

- střecha bez údržbová, nepochozí, ale zelená

- zachovat přechod mezi sportovišti (fotbal, hala) přes ulici Na Chobotě

- venkovní sportoviště oplotit

- část cesty okolo haly ponechat jako veřejnou komunikaci s osvětlením

V souhrnu zachovat zadání – velká hala s hledištěm, malá treninková hala, finess, welness.

Komise byla dále seznámena s jednáním s PPP Centrem v souvislosti s nabídkou financování studie proveditelnosti projektů vybraných pro realizaci s čerpáním z evropských fondů a formou PPP (záštita MMR).

p.Bartoš připomněl nutnost seznámit veřejnost se záměrem MČ.

Paní starostka vysvětlila svůj záměr jeho prezentace v řepské 17. P.Woleský navrhl  zapojení veřejnosti formou vyjádření na webu MČ P17.

Komise se dále shodla na rámcovém harmonogramu dalších prací :

- pracovní schůzka v ATPS k poslední konzultaci			do 5.3.2010

- projednání v Komisi pro sport.centrum				do 30.3.2010

- předložení RMČ						duben 2010

- předložení ZMČ						květen 2010

- studie proveditelnosti – zadání, realizace				červen – srpen 2010

Usnesení : 	1. zástupci komise dořeší s ATPS poslední úpravy studie

2. Mgr,Zemanová připraví první verzi článku pro tisk, kterou redigují předsedkyně Synková,

Ing.Woleský

Předsedkyně Jitka Synková poděkovala přítomným za účast, rozloučila se a ukončila zasedání.

# V Praze dne: 9.2. 2010			schválila : předsedkyně komise Jitka Synková

| Zapsala: Zemanová Ověřil:Vlastislav Fencl |  |
| --- | --- |